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신축사옥 종합시공 공사 입찰공고문

사단법인 동물자유연대는 다음과 같이 신축사옥 종합시공 공사에 대한 공개입찰을 실시하오니, 관심 있는 건설업체의 많은 참여를 바랍니다.

공고 요약
	공사명
	사단법인 동물자유연대 신축사옥 신축공사(종합시공)

	공사위치
	서울특별시 성동구 행당동 307-18

	대지면적
	436㎡ (약 132평)

	규모
	지하 1층 ~ 지상 5층

	발주자
	사단법인 동물자유연대

	입찰방식
	최저가낙찰제(단, 추정공사비 대비 타당성 심사 병행)

	현장설명회
	2026년 7월 28일(화) 15:00, 서울시 중구 동호로10길 30 약수하이츠CU점 2층

	입찰서 제출마감
	2026년 8월 10일(월) 14:00까지, 이메일(admin@animals.or.kr) 제출

	문의처
	사단법인 동물자유연대 사무처장 전상준 / 010-6327-7903 / admin@animals.or.kr



	※ 발주 조건
1.지정업체 지정자재 (외벽과 창고 공사) (상세내용은 현장설명회 시 제시)
2.계측관리업체 지정(발주자 직접계약) (상세내용은 현장설명회 시 제시)
3.현장소장 지정(전담 배치할 현장소장 입찰서류 제출시 지정)




1. 공사개요
	공사명
	사단법인 동물자유연대 신축사옥 신축공사(종합시공)

	공사위치
	서울특별시 성동구 행당동 307-18

	대지면적
	436㎡ (약 132평)

	건축규모
	지하 1층 ~ 지상 5층

	구조·용도
	용도: 업무시설(사무소) — 사단법인 동물자유연대 사무처 업무공간으로 사용 / 구조: 철근콘크리트 구조(상세내용은 현장설명회시 제시)

	추정공사비
	현장설명회 시 설계사 개산견적 기준으로 안내 예정

	공사기간
	기존 건물 해체공사 완료 후 착공 예정(착공 예정일: 2026년 8월 중순 이후, 해체 진행상황에 따라 변동 가능). 준공기한은 착공일 기준으로 계약체결 시 확정

	발주방식
	종합시공(단일 시공사) 총액입찰, 설계도서 기준 내역입찰

	특기사항
	본 부지는 서울지하철 5호선 터널이 지하로 직상부를 통과하는 구간으로, 굴착·기초공사 시 인접 지하철 시설 보호를 위한 계측관리 및 사전 협의가 필수임. 성동구청 건축허가 조건(서울교통공사 사전협의 결과 이행)에 따라 계측기 설치·계측결과 관리업체는 건축주가 직접 계약함. 외벽·창호 공사는 발주자 지정업체·지정자재로 진행함(3항 참조)


2. 입찰방법 및 참가자격
가. 입찰방법
· 일반경쟁입찰(공개입찰), 최저가낙찰제 적용
· 다만 추정공사비 대비 85% 미만의 금액으로 입찰한 업체에 대해서는 시공 타당성(견적 산출근거, 자재·노무 단가, 하도급 계획 등) 심사를 실시하여 이행 가능성이 인정되는 경우에 한해 낙찰자로 결정함
나. 참가자격
· 건설산업기본법에 따른 종합공사를 시공하는 업종(토목건축공사업 또는 건축공사업) 등록업체
· 본 공사와 동일하거나 그 이상 규모(지하1층~지상5층, 대지면적 436㎡ 기준)의 신축공사 시공실적을 보유한 업체
· 시공능력평가액이 발주 추정공사비 이상인 업체
· 입찰공고일 현재 부정당업자 제재를 받고 있지 않으며, 국세·지방세 체납사실이 없는 업체
· 서울지하철 5호선 터널 인접구간 굴착·계측관리 시공경험 보유 업체를 우대함

3. 현장설명회
· 일시: 2026년 7월 28일(화) 15:00
· 장소: 서울시 중구 동호로10길 30 약수하이츠CU점 2층
· 참석대상: 관심 있는 업체는 누구나 참석 가능(설명회 참석 여부는 입찰참가 자격요건이 아님)
· 설명내용: 설계개요, 현장여건(인접 지하철 터널 보호 관련 유의사항 포함), 입찰서류 작성방법, 낙찰자 결정방법 등
4. 입찰서류 제출 (현장설명회 시 제공)
· 제출기한: 2026년 8월 10일(월) 14:00까지
· 제출방법: 이메일(admin@animals.or.kr) 제출. 서류별로 구분하여 PDF로 스캔·첨부하고, 제목에 업체명을 명기함
· 접수확인: 서류 수신 후 접수확인 회신을 원칙으로 하며, 마감 임박 제출 시 회신 지연에 따른 불이익은 응찰자 책임으로 함
· 제출서류 목록: 입찰참가 시 필수서류는 별첨1-가, 계약체결 시 제출서류(낙찰자 한정)는 별첨1-나를 참조 
5. 낙찰자 결정방법
· 참가자격을 충족한 업체 중 최저가를 제시한 업체 순으로 낙찰자를 결정함(최저가낙찰제)
· 다만 추정공사비 대비 85% 미만의 금액을 제시한 업체에 대해서는 산출내역서, 시공계획서 등을 근거로 시공 타당성 심사를 실시하며, 이행 가능성이 부족하다고 판단되는 경우 차순위 업체를 낙찰자로 결정할 수 있음
· 저가심의 기준율은 추정공사비 대비 85% 미만으로 하며, 현장설명회에서 함께 고지함
· 유찰 시 재공고를 원칙으로 하되, 1회 이상 유찰된 경우 수의계약으로 전환할 수 있음
6. 계약체결
· 낙찰통지일로부터 7일 이내 계약을 체결함을 원칙으로 함
· 계약보증금은 현금 납부를 인정하지 않으며, 계약금액의 10%에 해당하는 계약이행보증보험증권을 계약체결일로부터 7일 이내 제출함
· 계약서 초안은 민간건설공사 표준도급계약서를 기본으로 하되, 인접 지하철 보호 관련 특약사항(계측관리업체 협조의무 포함)을 추가함
7. 유의사항
· 담합행위, 허위서류 제출이 확인되는 경우 입찰자격을 박탈하고 향후 일정기간 입찰참가를 제한할 수 있음
· 제출서류는 반환하지 않으며, 입찰에 소요되는 일체의 비용은 응찰자가 부담함
· 본 공고문에 명시되지 않은 사항은 관계 법령 및 발주자가 정하는 바에 따름
8. 문의처
사단법인 동물자유연대 사무처장 전상준 / 010-6327-7903 / admin@animals.or.kr
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